浙江省安全生产信息化“十二五”专项规划

加快安全生产信息化建设步伐，建立信息共享平台，实现资源共享是加强安全监管保障能力建设，推进安全生产政务信息公开，提高政府安全监管科学化水平的重要举措。为贯彻落实中共浙江省委、浙江省人民政府《关于进一步加强安全生产工作的意见》（浙委〔2009〕88号）和《浙江省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（浙政发〔2010〕47号）等文件精神，本规划依据《浙江省安全生产“十二五”规划》的建设目标和内容，提出了“十二五”时期浙江省安全生产信息化工作的指导思想、目标任务和保障措施，是“十二五”期间我省安全生产监管系统开展信息化建设的重要依据和指导性文件。

规划期为2011—2015年。

一、“十一五”安全生产信息化发展回顾

(一)硬件体系建设

“十一五”期间，省安全生产监督管理局（以下简称省安监局）分二期进行了安全生产信息系统硬件设施建设。项目一期完成了计算机中心机房装修工程和配电、消防等系统的设计安装调试。以“数字浙江”和“金安”工程为载体，强化信息基础建设，增加并完善了服务器主机、网络传输、安全系统、数据存储和备份系统，构建了统一网络设备、基于省政府政务外网的省市级安监政务专网，建成后的省安监局安全生产信息系统硬件平台达到了国内省级安监系统先进水平。各地市在硬件设施建设方面也进行了较大投入，为我省安全生产信息化的全面普及奠定了坚实的基础。

(二)信息系统建设

1．省安监局初步完成了人事培训管理、信息报送、办公自动化(OA)、隐患排查治理信息管理、事故快报举报管理、重大危险源申报、危险化学品行政许可管理、行政执法管理、应急救援指挥管理和重大危险源监管等信息系统的开发使用。浙江省危险化学品行政许可管理系统实现了与省政府行政许可电子监察系统和省政府网上办事大厅的对接。

2．国家“金安”工程一期相关业务系统已部署完成。杭州、宁波、温州、湖州等市安监局先后完成了隐患排查治理、事故报送统计、行政执法、安全标准化、安全培训、行政许可（危化品、非煤矿山、烟花爆竹）、事故管理、应急管理和危险化学品道路运输安全监管等业务系统建设。

3．省安科院完成了油品储罐区风险评价和动态安全监控系统建设；部分县（市、区）开展了县级安全生产综合监管系统建设。

（三）基础软件和数据库建设

1．构建了基础软件平台。省安监局构建了包括数据库管理系统、中间件、地理信息管理系统、基础电子地图等，为各业务应用系统提供软件运行环境。

2．完善数据库建设。建立了危化许可管理信息数据库，到2010年底，完成全省2万余家危险化学品生产、经营、储存企业许可申报信息录入；建立了全省特种作业人员执证上岗情况数据库；建立了企业管理人员和安全监管人员培训情况和注册安全工程师数据库；创建了全省重大危险源数据库。宁波、温州等市安监局与市公安、交通、工商、人力资源和社会保障等部门实现了数据共享交换。

(四) 存在的主要问题

浙江省安全生产信息化“十一五”规划的实施，有力地促进了我省各级安全生产监管部门信息化工作的建设进程，增强了日常安全监管信息的采集、处理、分析统计能力，有效地提高了各级安全生产监管部门的科学决策水平，为从根本上促进全省安全生产形势的稳定好转提供了强有力的信息化支撑，但从规划执行情况来看，仍存在以下几个方面的问题。

1．系统建设标准与数据规范尚待统一。安全生产信息系统建设涉及多个业务系统的开发，各种业务需求面广，开发内容多，由于缺乏相关建设标准与数据规范，在系统建设过程中，各级各单位自成体系，低水平重复投入较多，造成信息资源难以整合和共享，严重影响了整体合力的形成。

2．管理模式与信息技术支撑有待进一步融合。综合“十一五”安全生产信息化建设情况分析，经过多年的工作实践，安监系统业务部门对本行业的安全监管工作积累了丰富的经验，但对信息技术的理解和掌握程度不同，受传统管理模式的影响，在如何利用信息化手段创新监管模式上，有待进一步提高认识，加强融合。

3．信息化基础薄弱。各级安监部门安全生产信息化基础薄弱，人才奇缺，许多市、县（市、区）安全生产监督管理局尚未设置专门的信息化工作职能部门和配备信息化专业技术人员，严重制约了安全生产信息化工作的开展。欠发达地区的信息基础设施不够完善，系统维护和设备更新投入不足，难以保障日益增加的应用需求。各市、县（市、区）信息化发展不平衡，难以实现信息的有效采集、交换与共享，难以发挥整体效用。

二、“十二五”安全生产信息化规划指导思想、目标任务

“十二五”时期是我省加快转变经济发展方式、推进经济结构调整的战略机遇期，是全面建设更高要求的惠及全省人民小康社会，率先向现代化过渡的关键时期。安全生产工作正进入以实现安全发展为目标，推动经济社会转型发展，保障和改善民生的新阶段。《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、中共浙江省委、浙江省人民政府《关于进一步加强安全生产工作的意见》（浙委〔2009〕88号）和《浙江省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》(浙政发〔2010〕47号)，进一步明确要积极推动安全生产信息化建设步伐，建立高效灵敏、反应快速、运行可靠的安全生产信息网络系统。安全生产信息化工作正面临着良好的发展机遇。

(一) 指导思想

围绕浙江省安全生产“十二五”规划目标和国家“金安工程”建设的总体部署，结合省政府电子政务建设的要求，顺应安全监管职能和管理方式的变革，强化安全生产信息系统开发和信息资源利用，加强信息化标准规范建设，提高安全生产信息化建设和应用水平，为推进安全生产政务信息公开，提高政府安全监管科学化水平，实现浙江省安全生产“十二五”规划目标提供强有力的信息技术支撑。

(二)规划目标

按照“统一规划、分级实施、规范先行、共建共享”的原则，到2015年，依托省政府电子政务网，全面建成覆盖省、市、县(市、区)、乡镇（街道）各级安全监管部门的计算机信息网络平台；充分利用现有资源加强整合，建设规范的全省各级安全生产综合监管平台、应急救援指挥管理平台、行政许可管理系统和行业监管应用系统，实现全省统一的跨地区信息查询和交换功能；开展信息系统标准规范建设，编制浙江省安全生产信息系统数据交换规范，构建交换平台；探索推广3G无线通讯技术、物联网技术、云计算等高新技术在安全生产监管领域的应用；建立全省安全生产数据中心、灾备中心；建设全省各级安全生产监管部门和安委会成员单位间横向互连、纵向互通、资源共享、安全可靠的浙江省安全生产信息化体系。

(三)主要任务

1．网络平台建设

依托省政府电子政务专网，建成覆盖省、市、县（市、区）、乡镇(街道)各级安全监管部门的政务网络平台；建成以省安监局为核心的全省安监系统数据交换存储中心、灾备中心和网控中心；实现全省安监电子政务网络与国家安监总局“金安”工程专网对接，到“十二五”期末，全面完成国家、省、市、县（市、区）、乡镇街道五级联网。

2．标准规范体系建设

按照统一规划、分步实施的原则，结合各级安全生产信息系统建设，编制各类信息系统建设标准和数据交换规范，建立全省安全生产信息化数据共享交换管理体系，制定信息分类与编码、元数据、信息采集、交换、安全等标准规范，到“十二五”期末，基本完成浙江省安全生产信息系统数据共享目录规范编制和信息交换体系建设，实现各级安全生产信息系统接口互通、数据共享。

专栏1：安全生产信息化建设规范体系

(1)浙江省安全生产信息系统网络平台建设管理规范 (2)浙江省安全生产视频会议系统建设管理规范 (3)浙江省安全生产企业基础数据库建设管理规范 (4)浙江省安全生产信息系统数据交换技术规范 (5)浙江省隐患排查治理信息系统数据库建设规范 (6)浙江省安全生产行政许可管理数据管理规范 (7)浙江省企业安全生产标准化信息管理规范 (8)国家“金安”工程业务系统数据交换技术规范

3．数据交换系统建设

以《浙江省安全生产信息系统数据交换技术规范》为标准，遵循实用性、标准性、扩展性和安全性的原则，建设以省局为中心，市级安监局为分中心，县级安监局为节点的安全生产信息系统数据交换平台，满足各级安全生产信息系统、重大危险源监管系统、行政许可管理系统、行业监管应用系统、安全生产应急平台对接和各类业务数据整合需求，以实际应用为核心，采用实时、定时、共享等多种方式的数据交换模式，统一规范数据交换与共享标准，实现国家、省、市、县(市、区)各级安全生产信息系统间的数据共享与交换。

4．业务系统建设

（1）门户网站建设

针对部分信息化建设起步晚、技术力量薄弱的县(市、区)级安监部门，开发建设全省安监系统网站群信息发布、管理平台，充分发挥省局安全生产信息系统硬件平台优势，建设统一网站后台数据库，实现信息分级发布、集中存储和实时备份，实现省、市、县(市、区)各级安监门户网站信息交换全覆盖。加强和提升各级门户网站维护管理水平，丰富网站栏目内容，进一步拓展信息服务范围的深度和广度，满足公众的知情权，全面提高各级安监部门公共信息服务能力。启动时间：2011年。

（2）公文传输系统和数字档案室建设

完善省局办公自动化(OA)系统，开发建设浙江省安监系统网上数字档案室，推进协同办公，提高办公效率，实现各项重要信息的及时通知、快速获取以及智能提醒，促进信息的上传下达和高效传递。全面推广使用电子印章、CA认证、VPN接入等先进技术，开发建设全省安监系统内部统一融合的通讯系统和电子公文交换传输平台，实现各层级办公流程自动化和文档管理电子化，实现全省安监系统远程移动办公。启动时间：2012年。

（3）应急救援指挥管理系统建设

依托现有突发公共事件应急指挥和组织网络，整合应急救援资源，建立完善统一规范、责任落实、科学高效的应急救援指挥管理和保障系统。在全省重大危险源监管信息系统建设成果推广应用的基础上，进一步建立和完善安全生产应急预案、应急队伍、物资装备、救援专家等基础信息数据库和各级安全生产视频会议系统，实现安全生产应急指挥调度、应急决策支持、重大危险源监测预警、应急模拟演练、应急评估总结网络化、数字化管理。开发建设浙江省安全生产事故报送管理系统，加强事故报送统计分析。建立信息共享、预案齐全、防患未然、科学减灾的应急救援防范体系，为应急救援管理指挥高效、决策科学提供信息化支撑。启动时间：2013年。

（4）企业诚信管理信息系统建设。

建设全省安全生产企业诚信管理信息系统，按照企业安全生产主体责任落实有关要求，通过信息化手段，把企业的安全条件、安全投入、安全权益、安全教育和培训、隐患治理、应急管理等法定责任落实情况纳入信息系统开发范围，通过企业参与诚信机制建设，开展分类管理和考核，建立安全生产“黑名单”制度，与相关业务系统互联互通，实现信息资源共享。启动时间：2012年。

（5）企业安全生产标准化考评系统建设

在危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、机械制造等行业（领域）开展安全生产标准化工作，开发建设全省企业基础数据库和标准化信息管理系统，搭建面向政府、企业的安全生产标准化建设信息管理平台，以信息化技术推动安全生产标准化工作，建立全省企业标准化专题数据库，促进企业落实安全生产主体责任，建立安全生产长效机制、实现安全生产形势稳定好转。启动时间：2012年。

（6）安全生产培训、考核管理系统建设

按照国家安监总局培训大纲和考核标准，建立统一、规范的全省安全生产经营单位负责人、管理人员、特种作业等人员培训考核管理信息系统，为各类培训机构、考核机构、审核发证机关提供安全生产培训考核信息化管理平台。实现网上报名、网络教学、模拟考试、统一题库、考核发证、查询、网站公示等功能，为进一步规范安全生产培训考核管理工作，实现安全生产培训考核科学化、信息化、标准化提供技术支撑。启动时间：2013年。

（7）乡镇（街道）安全监管平台建设

结合浙江省安全生产企业基础数据库建设，推进乡镇（街道）安全监管平台开发应用，实现基层综合安全监管工作信息化、常态化和规范化，根据基层安监工作特点，编制乡镇（街道）安全监管平台体系结构、设计原则和功能需求，试点推广先进适用的市级、县级和乡镇（街道）安全生产综合监管业务系统。启动时间：2013年。

5．推进全省重大危险源监管信息系统应用

推进全省重大危险源普查登记备案工作，通过培训、普查、登记、建档等工作，建立准确完整的全省重大危险源专题数据库；鼓励企业进一步推进和拓展全省重大危险源监管信息系统应用，针对石油化工、危险化学品、尾矿库等有关行业和领域内的重大危险源实施智能监控；在系统现有功能基础上，增加完善全省危险化学品运输车辆动态监管功能，实现省内各移动危险源安全监管监控和江、浙、沪三地联网管理，全面提高我省重大危险源安全监管水平。启动时间：2011年。

6．“金安”工程建设

大力推进国家“金安”工程一期系统应用，按照国家“金安”二期工程建设规划，配合国家安监总局建立高效统一的安全生产信息化业务标准体系、信息共享交换平台和安全运维保障系统。建成供全省各级安监部门共享共用的安全生产监管业务信息数据库，为安全生产日常监管和事故应急救援提供技术支撑和信息保障。

7．安全系统建设

加强信息安全和保密工作，制定和完善信息安全技术保障措施和管理办法。逐步实行信息安全等级保护制度，加强信息安全风险评估，加大安全设备投入，提高应对信息安全综合防范能力。开展信息安全技术应用和灾难备份系统建设，完善网络与信息安全突发事件应急处置预案，提高对网络安全事件应对和防范能力。加强信息安全操作层面的数据备份、主机安全层面的双机集群、应用安全层面的身份认证和非涉密系统信息安全等级保护认证建设。

三、保障措施

安全生产信息体系建设是安全生产管理体系建设的重要组成部分，是落实国家安监总局装备配备标准的重要内容，也是安全生产六大支撑体系之一。建立强有力的信息化建设领导和实施机构，加强领导，多方协调，充分发挥各方面的积极性，有序推进安全生产信息化建设是各级安监部门加强安全生产政务信息公开，提高为民服务质量，提升安全监管效率和水平的重要举措。各级安监部门要积极争取政府财政部门的支持，加大信息化建设资金投入。确保重点信息化建设项目资金到位，使安全生产信息化步入可持续发展的轨道。

各地要以项目建设为依托，大力引进和培养信息化应用、管理人才，在机关工作人员中开展切实有效的信息化知识与操作技能培训，普及信息化知识，提高应用水平。通过多种渠道，培养造就一支专业人才队伍，不断提高安全生产信息化应用管理水平，为安全生产服务。

信息化建设是循序渐进和不断深化的过程，随着信息化技术不断进步，安全生产业务工作的拓展和监管方式手段的创新，以及社会对安全期望值的不断提高，安全生产信息化需求将会越来越丰富。“十二五”时期，安全生产信息化建设任务重，创新工作多，对各级安监部门开发、应用成效好的项目，省安监局将积极给予鼓励，并推广使用。各级安监部门要牢固树立信息化服从服务于安全发展的理念，认真实施科技兴安战略，加快信息化建设步伐，为实现我省安全生产从稳定好转向根本好转提供坚实的科技支撑和信息保障。

为完成规划提出的主要任务，省安监局将定期组织对各市级安监部门规划实施情况、所采取的措施和任务完成情况等内容进行评估，评估结果作为对各市级安监部门绩效考核的重要内容。在2013年底和2015年底分别对本规划执行情况进行中期评估和终期考核。